## Slide 1
KDMS 운영 매뉴얼 (역할별 흐름)
runbook.md 요약 · D-n 준비 → 적재·동기화(며칠도 가능) → D-day 전환 ①~⑦ → D+n 정리
KDMS-D11 · v0.1 · 2026-10-10
DBA
이관 담당
앱 담당 · 판단자
원천 준비
CDC · 스냅숏 격리
읽기 전용 로그인
대상 준비
DB · kdms_app
앱 역할 · 시간대
캡처 Job 다시 시작
경고가 뜰 때만
객체·권한 배포
트리거·뷰·SP
5
원천 정리
CDC 끄기
로그인 끄기
설정 · 접속 확인
.env · kdms.yml
kdms status
계획 검토
plan --scan
오류 0 까지
적재 · 동기화
schema → sync → load
status · 웹으로 감시
sync 중지
Ctrl+C
2
cutover --yes
kdms 가 재는 시간
3
check --probe
실패 0
4
기록 보관
출력 원문
.env 삭제
앱 쿼리 결정
plan 의 주의 항목
쓰기 중지
다운타임 시작
1
6. 계속?
판단자
접속을 PG 로
다운타임 끝
7
되돌리기
§8 · 원천으로
주의 항목
멈춤 경고
전환 날
예
D-n 준비 (§2 ~ §4)
D-n 적재 · 동기화 (§5)
D-day 전환 (§6 ~ §8)
D+n 정리 (§10)
아니오
범례
다음 순서
넘겨 주는 것 · 경고 · 되돌리기
다운타임 = ① ~ ⑦ · kdms 가 재는 것은 ③ 뿐이므로 사람 작업(①·②·④·⑤·⑦) 시간을 리허설로 재 둔다
③ 종료 코드 4 거부 · 5 검증 불일치 · 6 반영 시간 초과 → 할 일은 runbook §7 표 · 그 밖의 증상은 §9