## Slide 1
KDMS 이관 흐름도
워터마크 → 전체 적재 → 변경분 반영 → 쓰기 중지 → 마지막 반영 → 검증 → 전환
KDMS-D03 · v0.1 · 2026-10-06
온라인 구간
원천 업무는 평소처럼 계속 쓰인다
다운타임 구간
원천 쓰기를 멈춘 뒤 · 실제 다운타임 = ④ ~ ⑦
작업 상태 (kdms.job)
어느 단계에서 멈춰도 다시 실행하면 이어서 진행 · 오류는 FAILED 로 남고 원인 수정 후 재실행
워터마크 기록
CDC 시작 LSN 저장
적재보다 먼저
1
전체 적재
SNAPSHOT · COPY
구간 병렬 · 수 시간
2
변경분 반영
CDC 이벤트 반복 적용
지연 수 초 ~ 수 분
3
원천 쓰기 중지
사람이 업무 중지
캡처 지연 확인
4
마지막 반영
반영 0건이
2회 연속될 때까지
5
검증
건수 · 합계 · 해시
원천 = 대상
6
전환
setval · FK 켜기
소요 시간 기록
7
원천 업무 쓰기 계속
다운타임 측정: ④ 시작 ~ ⑦ 끝
불일치 시 멈춤
전환하지 않음
행 차이 목록
PLANNED
계획
SCHEMA_DONE
스키마 생성
LOADING
전체 적재 중
SYNCING
변경분 반영 중
CUTOVER
전환 중
VERIFIED
검증 일치
DONE
완료
CDC 로 따라감
불일치
범례
실시간 질의
비동기 데이터 흐름
④ 쓰기 중지는 사람이 한다(KDMS 는 업무 중지를 대신하지 않는다) · ⑥ 이 맞지 않으면 전환하지 않고 멈춘다
③ 은 테이블별 전체 적재가 끝난 뒤부터 반영한다 · 적재 중 들어온 변경은 워터마크 이후라 모두 change_log 에 있다